# 校園失物招領管理系統 — 專案進度整理

## 一、已完成內容

### 1. Persona（目標使用者）

已建立三種核心角色：

- 通勤型大學生（失主）

- 社團幹部與活動志工（拾得者）

- 校安／總務行政人員（管理者）

每個 Persona 包含：

- 基本資料

- 使用情境

- 使用動機

- 校園失物痛點

檔案：
persona.md

### 2. 使用者旅程圖（User Journey Map）

已建立三種 Persona 的完整旅程。

內容包含：

- 行為階段

- 使用流程

- 情緒變化

- 痛點分析

- 系統機會點

另外補充：

- MVP 功能建議

檔案：
使用者旅程圖.md

### 3. 功能優先級（MVP）清單

已完成 MVP 功能分級。

功能分級：

- P0（必要功能）

- P1（重要功能）

- P2（後續優化）

內容包含：

- 功能目標

- 對應痛點

- 驗收標準

- Sprint 建議

- 成功指標

檔案：
功能優先級（MVP）清單.md

### 4. Product Backlog（產品待辦清單）

已轉換為敏捷開發格式。

內容包含：

- User Story

- Acceptance Criteria

- 優先級

- Story Point

- Sprint 規劃

檔案：
產品待辦清單（Product Backlog）.md

### 5. 技術方向（MVP Architecture）

已規劃 MVP 技術棧。

#### 前端

- Next.js

- TypeScript

- Tailwind CSS

#### 後端

- Next.js API Routes

#### 資料庫

- PostgreSQL

- Prisma ORM

#### 核心功能

- 失物登錄

- 搜尋與篩選

- 狀態管理

- 通知系統

- 認領結案

### 6. 對話歷史紀錄

已整理完整歷史流程。

檔案：
chat_history.md

# 二、目前專案狀態

目前已完成：

- UX Research

- Persona

- Journey Map

- MVP Scope

- Product Backlog

- 技術方向規劃

目前專案已可直接進入 MVP 開發階段。

# 三、下一階段建議

## Phase 1 — 系統設計

建議先完成以下內容：

- 資訊架構（IA）

- Sitemap

- User Flow

- Wireframe

- Database Schema

- API Spec

## Phase 2 — MVP 開發

可開始建立：

- Next.js 專案

- Prisma Schema

- PostgreSQL Database

- Authentication

- Lost Item CRUD

- Search API

- Notification System

## Phase 3 — 測試與部署

建議執行：

- Vercel 部署

- Cloud PostgreSQL

- Beta 校園測試

- UX Feedback 收集

# 四、已產出檔案清單

- persona.md

- 使用者旅程圖.md

- 功能優先級（MVP）清單.md

- 產品待辦清單（Product Backlog）.md

- chat_history.md