校園失物招領管理系統｜功能優先級（MVP）清單

功能優先級概覽表

| 優先級 | 定義 | 核心目標 |
| --- | --- | --- |
| P0 (Must) | 核心必做項目 | 解決核心痛點，確保系統基本運轉。 |
| P1 (Should) | 應做優化項目 | 提升管理效率與用戶體驗。 |
| P2 (Could) | 可延後加分項 | 數據分析與輔助決策。 |

P0 核心功能詳細說明

| 功能名稱 | 主要內容 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| 快速登錄 | 類別、時間、地點、物品描述、照片 | 1分鐘內完成，送出後可在列表查閱 |
| 搜尋篩選 | 依時間、類別、狀態篩選；關鍵字搜尋 | 3次操作內找到目標，篩選可組合 |
| 狀態追蹤 | 受理中/待驗證/待領取/已結案 | 每筆案件顯示目前狀態與更動時間 |
| 通知機制 | 配對提醒、即將到期提醒 | 關鍵事件觸發即時通知，具歷史紀錄 |
| 認領驗證 | 驗證問題、領取人資訊、經手人 | 結案前需過驗證，保留操作軌跡 |

建議開發階段規劃

| 階段 (Sprint) | 涵蓋功能 |
| --- | --- |
| Sprint 1 (核心可用) | P0-1 快速登錄、P0-2 搜尋篩選、P0-3 案件狀態追蹤 |
| Sprint 2 (流程閉環) | P0-4 通知機制、P0-5 認領驗證、P1-7 基礎到期管理 |

MVP 成功指標

失物平均找回時間下降

重複詢問窗口次數下降

拾獲物成功認領率提升